# Acta de Constitución del Proyecto

## 1. Información del Proyecto

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Plataforma de Capacitación Interna (Inferido) |
| Organización | ONG |
| Patrocinador | Valentina (Inferido del contexto anterior) |
| Director(es) del proyecto | Agustin Carter, Javier Benavides, Diego Muñoz |
| Inicio estimado | 16 De Marzo |
| Fin estimado | Mayo |

## 2. Problema

La ONG gestiona la capacitación continua de su personal de forma presencial, lo que implica un uso ineficiente del tiempo, falta de estandarización entre sedes distantes y ausencia de registros digitales que permitan demostrar cumplimiento normativo ante fiscalizaciones laborales y sanitarias.

## 3. Objetivo

Desarrollar una plataforma web/móvil de capacitación interna que centralice los contenidos formativos, automatice la evaluación y certificación del personal, y proporcione al equipo administrativo estadísticas en tiempo real para el control del cumplimiento en todas las sedes de la organización.

## 4. Alcance del Sistema

El sistema incluirá:

- Gestión de usuarios con 3 perfiles principales y subtipos (Administrador, Capacitador Interno/Externo, y Colaborador).

- Módulo de administración de contenidos (video, PDF, PPT).

- Gestión de disponibilidad temporal por curso.

- Progresión secuencial por módulos dentro de cada curso.

- Motor de evaluaciones con alternativas y control de intentos.

- Generación automática de certificados digitales imprimibles.

- Dashboard de estadísticas y reportes por sede y por colaboradora.

- Módulo de exportación de reportes a Excel personalizables.

- Historial de capacitaciones por persona.

- Soporte multisede.

Queda fuera del alcance:

- Datos de residentes/adultos mayores.

- Datos financieros.

- Creación de correos institucionales (se identifica como proyecto futuro deseado, pero fuera del alcance actual).

- Desarrollo de nuevos contenidos formativos (la ONG los proveerá).

## 5. Entregables

- Maquetización/prototipo para validación con Valentina.

- Aplicación funcional con los perfiles definidos.

- Módulo de certificados descargables.

- Panel de estadísticas y exportación a Excel.

## 6. Principales Riesgos

| Riesgo | Solución |
| --- | --- |
| Baja madurez digital del usuario final: Personal incluye personas mayores de 60 años con escasa familiaridad tecnológica (posible baja adopción). | Diseñar con principios de accesibilidad (WCAG), tamaño de fuente ajustable, navegación simple y realizar pruebas de usabilidad con perfiles similares. |
| Contenido incompleto al momento del lanzamiento: La ONG no tiene el 100% del material listo (plataforma funcional pero vacía). | Diseñar la plataforma para que sea operable desde el primer día con el material disponible (videocápsulas existentes), dejando el resto para carga progresiva. |
| Rotación de personal y gestión dinámica de usuarios: El personal de reemplazo entra y sale frecuentemente (base de datos difícil de mantener). | Implementar un flujo sencillo de alta/baja de usuarios y definir claramente los permisos del perfil administrador de sede. |
| Ausencia de correos institucionales: Puede complicar la gestión de credenciales y la seguridad de acceso. | Diseñar el sistema para migración futura a correos institucionales sin rehacer la arquitectura de autenticación. |
| Capacitadores externos sin conocimiento de la organización: Riesgo operativo de cometer errores al asignar cursos sin conocer la nómina ni la estructura de estamentos. | Bloquear la función de asignación de usuarios y cursos para el perfil de capacitador externo. |
| Dependencia de Excel como herramienta de reporte: Fuerte arraigo cultural de reportar a externos mediante Excel. Si el output no es óptimo, el sistema perderá valor. | Diseñar la exportación a Excel con campos etiquetados claramente y permitir la selección de columnas específicas antes de exportar. |

## 7. Hitos del Proyecto

| Fase | Fecha |
| --- | --- |
| Análisis de requerimientos | 18 De Marzo |
| Desarrollo |  |
| Pruebas |  |
| Implementación |  |