# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

## Sistema LMS de Capacitación Continua — ONG Alumco

## 1.1 Factibilidad Técnica

El equipo de desarrollo cuenta con el conocimiento técnico y las herramientas necesarias para construir la plataforma. Todo el stack tecnológico está compuesto por tecnologías open source de amplia adopción en la industria, con comunidades activas y documentación extensiva.

### Herramientas de Modelamiento

| Herramienta | Tipo | Uso en el Proyecto | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| diagrams.net (draw.io) | Diagramación general | Diagramas de casos de uso, flujos de usuario, arquitectura del sistema (perfiles Admin/Capacitador/Colaboradora) y EDT/WBS del proyecto. | Gratuito |
| MySQL Workbench CE | Modelamiento de BD | Diseño del modelo entidad-relación (usuarios, cursos, estamentos, evaluaciones, certificados) y generación de scripts DDL para MariaDB. | Gratuito |
| Figma (plan gratuito) | Prototipado UI | Diseño de mockups y wireframes de las interfaces de los tres perfiles de usuario, validados con la cliente. | Gratuito |

### Lenguajes de Programación

| Lenguaje / Tecnología | Versión | Uso en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| PHP | 8.2+ | Lenguaje backend principal. Gestión de lógica de negocio: autenticación, control de perfiles (Admin / Capacitador Interno / Externo / Colaboradora), generación de certificados y reglas de evaluación. |
| HTML5 | Living Standard | Estructura semántica de todas las vistas del sistema: dashboard, visor de cursos, formularios de evaluación, panel de estadísticas y generación de certificados. |
| CSS3 | — | Estilos visuales siguiendo identidad de marca Alumco (azul marino, fondo crema, tipografía grande para accesibilidad). Diseño responsive para móvil y escritorio. |
| JavaScript (ES6+) | ES2022 | Interactividad del frontend: reproductores de video, validación de formularios, filtros dinámicos en dashboard estadístico y exportación de reportes a Excel (librería SheetJS). |

### Entornos de Desarrollo (IDE)

| Herramienta | Descripción | Licencia |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | IDE principal del equipo. Se utilizará con extensiones: PHP Intelephense, Laravel Extension Pack, ESLint, Prettier y GitLens para control de versiones colaborativo. | Gratuito / Open Source |
| PhpStorm (alternativa) | IDE especializado en PHP con soporte nativo de Laravel. Recomendado para integrantes con acceso a licencia educativa gratuita de JetBrains. | Gratuito (licencia educativa) |

### Framework Principal

| Framework | Versión | Justificación de Elección | Módulos Utilizados |
| --- | --- | --- | --- |
| Laravel | 13.x | Framework PHP más utilizado a nivel mundial. Ofrece un ORM maduro, autenticación, manejo de roles, y generación de PDFs. Ideal por su curva de aprendizaje y documentación ejemplar. | Eloquent ORM, Blade Templates, Artisan CLI, Laravel Permissions, Queue Jobs, Mail (SMTP), Storage. |

### Gestor de Base de Datos

| Sistema | Versión | Descripción y Uso | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| MySQL | 10.11 LTS | SGBD relacional open source. Se utilizará para almacenar: usuarios, estamentos, cursos, evaluaciones, certificados, estadísticas y logs. Compatible con migraciones de Laravel y MySQL Workbench. | Open Source (GPL) |

Conclusión Técnica: El equipo dispone de todas las herramientas, conocimientos y tecnologías necesarias para desarrollar el sistema. El stack PHP + Laravel + MariaDB es uno de los más documentados y estables del ecosistema web. La factibilidad técnica es ALTA.

## 1.2 Factibilidad Operativa

El sistema está diseñado para que la ONG Alumco pueda operarlo de forma autónoma tras la entrega, sin requerir personal técnico especializado. Los siguientes elementos garantizan la correcta adopción del sistema:

| # | Elemento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacitación al administrador | Se realizará una sesión de capacitación práctica (mínimo 2 horas) con Valentina y la encargada de personal de cada sede, cubriendo: gestión de usuarios, carga de contenidos, asignación, descarga de certificados y reportes. |
| 2 | Manuales de usuario (3 versiones) | Se entregará un manual diferenciado: (a) Administrador, (b) Capacitador (interno/externo) y (c) Guía rápida para Colaboradoras. Redactados sin tecnicismos y con capturas de pantalla. |
| 3 | Manual técnico y de despliegue | Documentación para futuros desarrolladores/proveedores: arquitectura, diagrama de BD, instalación en servidor, variables de entorno y procedimientos de backup. |
| 4 | Período de garantía post-entrega | El equipo ofrecerá soporte correctivo de 30 días tras el despliegue para subsanar errores detectados en producción sin costo adicional. |
| 5 | Diseño accesible y autoadministrable | Tipografía grande, fondo crema para reducir fatiga visual. No requiere personal TI adicional para la carga de contenidos ni administración. |
| 6 | Compatibilidad con infraestructura | Plataforma 100% web (responsive), compatible con Chrome, Safari y Android. Exportación a Excel compatible con el flujo actual de Alumco (Google Drive + Excel). |

Conclusión Operativa: El sistema reduce drásticamente la carga operativa del proceso actual (capacitaciones presenciales, registros manuales, certificados en Word). La curva de adopción es baja gracias a la interfaz simplificada y la capacitación incluida. La factibilidad operativa es ALTA.

## 1.3 Factibilidad Económica

Se presenta un análisis costo-beneficio basado en condiciones reales del proyecto: desarrollo ejecutado por un equipo de estudiantes universitarios, stack 100% open source sin costos de licencias y hosting en infraestructura cloud de bajo costo.

### Tabla de Costos de Desarrollo

| Recurso | Descripción | Costo Unitario (CLP) | Duración / cantidad | Costo Total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal — Desarrollador 1 | Full-stack PHP/Laravel. Desarrollo backend: autenticación, perfiles, lógica de evaluaciones, certificados, API exportación. | $3.500/hr | 300 horas | $1.050.000 |
| Personal — Desarrollador 2 | Frontend / UX. Interfaces (HTML/CSS/JS), diseño responsive, dashboard estadístico, maquetación de certificados. | $3.500/hr | 280 horas | $980.000 |
| Personal — Desarrollador 3 | Base de datos / QA. Modelamiento MariaDB, migraciones, consultas estadísticas, pruebas y documentación técnica. | $3.500/hr | 260 horas | $910.000 |
| Equipamiento | Laptops personales del equipo de desarrollo (ya disponibles). No requiere adquisición de hardware. | $0 | — | $0 |
| Licencias de Software | PHP, Laravel, MariaDB, VS Code, diagrams.net, Figma. Stack 100% open source o gratuito. | $0 | — | $0 |
| Hosting VPS | Servidor cloud (ej. DigitalOcean, Contabo): Ubuntu + PHP + MariaDB + Nginx. Suficiente para 200 usuarios concurrentes. | $15.000/mes | 15 meses | $225.000 |
| Dominio web | Registro de dominio .cl para la plataforma (ej. capacitacion.alumco.cl). | $9.990/año | 1 año | $9.990 |
| INVERSIÓN TOTAL | Costo de implementación completo del proyecto. |  |  | $3.174.990 |

### Análisis de Beneficios Anuales Estimados

| Beneficio | Base de Cálculo | Ahorro Anual Estimado (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Ahorro en horas de capacitación presencial del expositor | 50 capacitaciones/año × 2 hrs × $15.000/hr (hora profesional promedio) | $1.500.000 |
| Ahorro en horas improductivas del personal capacitado | 50 capacitaciones × 40 personas promedio × 1,5 hrs × $4.000/hr (costo hora) | $12.000.000 |
| Eliminación de costo de reemplazos durante capacitaciones | 20 capacitaciones/año que requieren personal de reemplazo × 4 hrs × $6.000/hr | $480.000 |
| Ahorro en materiales impresos | Eliminación de evaluaciones escritas, certificados manuales y fotocopias. | $300.000 |
| Reducción de riesgo legal/normativo | Mejora en trazabilidad ante inspecciones (DT, Seremi). Evita multas (estimación conservadora). | $2.000.000 |
| BENEFICIO TOTAL | Estimación de retorno anual. | $16.280.000 |

### Resumen de Rentabilidad

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Inversión total del proyecto | $3.174.990 CLP |
| Beneficio anual estimado | $16.280.000 CLP |
| ROI estimado año 1 | 412.7% |
| Período de recuperación de la inversión (Payback) | ~2,3 meses |
| Relación beneficio/costo (año 1) | 5,1 : 1 |

Conclusión Económica: La inversión total del proyecto ($3.174.990 CLP) se recupera en aproximadamente 2,3 meses de operación. Considerando la proyección de crecimiento a 3–4 sedes, los beneficios se multiplicarán mientras el costo de la plataforma permanece estático. La factibilidad económica es ALTA y la inversión es altamente rentable.