# PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

## Proyecto de Desarrollo de Software (Basado en PMBOK®)

Fecha: 19 De Marzo

Versión: 1.0

Responsables: Agustin Cartes, Javier Benavides, Diego Muñoz

## Datos del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Centralización de Capacitaciones ONG |
| Patrocinador / Sponsor | Valentina |
| Director de Proyecto | Agustin Carter |
| Equipo Principal | Agustin Carter, Javier Benavides, Diego Muñoz |
| Fecha de Inicio | 16 De Marzo |
| Versión del Documento | 1.0 |

## Matriz de Comunicaciones

La siguiente tabla resume los principales flujos de comunicación del proyecto en base a la información relevada:

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Emisor | Receptores | Canal | Formato | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentación y Validación de Avances | Validar cada prototipo presentado por el grupo | Prototipos, Maquetización y Demos funcionales | Estudiantes (Por grupo) | Valentina (Decisora principal) | Reunión individual por grupo | Presentación (Maqueta -> Iteración -> Demo) | Todos los martes las 12:30 | Estudiantes (Solicitan) / Valentina (Valida) |
| Consultas y Centralización de Respuestas | Resolver dudas y coordinar el proyecto | Consultas sobre diseño, técnica y requisitos | Estudiantes | Valentina (Centraliza respuestas, consulta a Javiera si es necesario) | Correo electrónico personal de Valentina | Texto / Correo | Todos los martes las 12:30 | Estudiantes / Valentina |
| Entrega de Documentación de Referencia | Proveer material base para el desarrollo | Manual y certificado actual | Valentina (vía Elizabeth) | Estudiantes | [No especificado] | Documentación | Pendiente de entrega | Valentina / Elizabeth |

## Calendario de Comunicaciones

| Comunicación | Objetivo Principal | Participantes | Frecuencia | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reuniones de Avance (Individuales por grupo) | Presentar maquetización, recibir feedback iterar y mostrar demo | Estudiantes del grupo y Valentina | A demanda, a solicitud del estudiante | Todos los martes las 12:30 | Estudiantes |
| Reunión de Levantamiento (Próxima Sesión) | Aclarar información técnica, de requisitos y diseño faltante | Estudiantes y Valentina | Próxima sesión | 16 De marzo | Estudiantes |

## Normas, Riesgos, Métricas y Control

| Sección | Elementos Clave | Ejemplo / Observación / Versión Estudiantes |
| --- | --- | --- |
| Normas de Estilo / Reglas | - Centralización de contacto. - Horarios de comunicación. - Flujo de validación. | - Valentina es el único canal oficial de respuestas (no Javiera). - Horario de oficina, días hábiles. - Flujo estricto: Maqueta -> Feedback Valentina -> Iteración -> Demo. |
| Riesgos | Falta de definiciones clave tempranas (Requisitos, Técnica y Diseño). | Ver sección de "Información Faltante" a levantar en la próxima reunión para mitigar riesgos de alcance. |