# IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

## Información General del Proyecto

| Campo | Descripción / Datos |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Centralización de Capacitaciones ONG (Inferido) |
| Fecha de Inicio Planeada | Lunes 16 de marzo |
| Fecha de Fin Planeada | Mayo |
| Sponsor (Patrocinador) | Valentina (Toma las decisiones finales) |
| Director(es) del Proyecto | Agustin Carter, Javier Benavides, Diego Muñoz |
| Cliente Interno/Externo | ONG Alumco (Sedes Hualpén y Coyhaique) |
| Prioridades del Proyecto | Centralizar capacitaciones, cumplir normativas laborales y sanitarias, reducir tiempo presencial y obtener estadísticas. |

## Identificación de los Stakeholders

| ID | Nombre | Rol en el Proyecto | Cargo/Puesto | Organización | Ubicación | Contacto | Requisitos / Expectativas Principales | Interno / Externo | Ejemplo (Acción/Rol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Valentina | Stakeholder principal (Decisora / Admin. por sede) | Representante legal y empleadora | ONG | Sedes Hualpén y Coyhaique | [No especificado] | Centralizar capacitaciones, cumplir normativas, obtener estadísticas. Requiere exportación a Excel y roles diferenciados (capacitador externo/interno). | Interno | Toma las decisiones finales, válida mockups, propone funcionalidades y provee documentación. |
| S2 | Javiera | Stakeholder secundario (Posible Admin. por sede) | Directora Técnica y Socia | ONG | Sedes Hualpén y Coyhaique | Vía Valentina | Que el sistema cumpla con las necesidades de diseño y funcionalidad de la ONG. | Interno | Influye en decisiones de diseño y funcionalidad sin interactuar directamente con el equipo. |
| S3 | Encargada de personal | Stakeholder operativo (Admin. por sede) | Encargada de personal | ONG | Sedes Hualpén y Coyhaique | [No especificado] | Descarga e impresión ágil de certificados para carpetas físicas del personal. Flujo de administración intuitivo. | Interno | Usuaria principal del módulo de certificados y actor clave para diseñar el flujo de administración. |

## Matriz de Poder / Interés

Esta matriz permite clasificar a los stakeholders según su nivel de poder (influencia) y grado de interés en el proyecto.

Clasificaciones de referencia:

- Administrar de cerca: Alto poder, alto interés. Deben ser involucrados activamente.

- Mantener satisfecho: Alto poder, bajo/medio interés. Se informa estratégicamente.

- Mantener informado: Bajo poder, alto interés. Requiere comunicación constante.

- Monitorear (mínimo esfuerzo): Bajo poder, bajo interés. Solo se les notifica avances clave.

| Stakeholder | Poder | Interés | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Valentina | Alto | Alto | Administrar de cerca (Toma decisiones finales, válida activamente e impulsa el proyecto) |
| Javiera | Alto | Medio | Mantener satisfecha (Socia e influyente, pero no participa directamente) |
| Encargada de personal | Medio | Alto | Mantener informada (Actor clave operativo, usuaria principal de módulos críticos) |

## Matriz de Evaluación de la Participación de los Stakeholders

Evalúa el nivel de compromiso actual y el nivel deseado para gestionar la participación.

Escala de Participación de referencia:

- Desconocedor: No conoce el proyecto.

- Reticente: Conoce pero tiene resistencia.

- Neutral: No se opone ni apoya.

- De apoyo (partidario): Apoya activamente el proyecto.

- Líder: Promueve y defiende el proyecto.

| ID | Stakeholder | Estado Actual | Estado Deseado | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Valentina | Líder | Líder | Mantener reuniones semanales (martes 11:00 hrs), presentar siempre un avance tangible (mockup/prototipo) previo a la sesión y documentar cada decisión por escrito. |
| S2 | Javiera | Neutral / De apoyo | De apoyo activo | Que Valentina sea el canal único de comunicación, evitando duplicar coordinaciones. |
| S3 | Encargada de personal | [No especificado] | De apoyo | Considerar sus necesidades operativas en el diseño, especialmente para la administración y descarga de certificados. |